HANKEKUTSE
Viljandi Linnavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust lihthankele „Uueveski silla remont“
Hankija:  Viljandi Linnavalitsus
Aadress:  Linnu tänav 2, 71020 Viljandi linn.
Telefon: 435 4710

Kontaktisik: ehituse peaspetsialist Jaan Lukas, tel 435 4717 või 505 0394,
 e-post: jaan.lukas@viljandi.ee  

1. Hanke objekti nimetus

1. Uueveski silla remonttööd, asukohaga, Viljandi linn, Viljandimaa.
2. Tööde kirjeldus:

2.1. Tunneli maakivi müüritise taastamine 1,5 m2. 

2.2. Tunneli maakivimüüritise vuukide seguga täitmine.
2.3. Munakivi katendi lahti võtmine ( jalakäijate silla all), kivide puhastamine, aluse ehitamine, tihendamine ja kivide seguga tagasi ladumine.
2.4. Silla ääreplekkide asendamine uute plekkidega mõlemal küljel.
2.5. Jalakäijate silla käsipuude remontimine, puudu olevate torude paigaldamine, puhastamine ja värvimine.

2.6. Demonteerida linnast väljuva sõiduraja äärne äärkivi.

2.7. Kõnnitee raudbetoon plokkidele äärekivi valamine mõlemal pool silda.
2.8. Kõnnitee asfalteerimine mõlemal pool silda 20 meetri pikkuselt.

2.9. Kõnnitee ja tehnilise torustiku vahe täitmine ja tihendamine.

2.10. Linnast väljuva sõiduraja paremasse äärde sademevee äravoolu kaevu( 400 mm) ehitamine juhtimisega oja veepiirile koos suudme maakividega kindlustamisega.

2.11. Linnast väljuva sõiduraja (tee teljest 3.5 m kaugusele) sõidutee äärekivide paigaldamine 25 m pikkuselt ( 10m enne silda + 5m sillal + 10 m peale silda) koos äärekivi taguse täidisega täitmine.
2.12. Sõiduraja ja äärekivi serva asfaldiga taastamine koos sademevee poolt ära uhutud asfaldi taastamine.

2.13. Linnas väljuva sõidutee turvapiirde sirgestamine. 

3. Tööde teostamise aeg:
Tööde teostamise tähtaeg 10.10.2019
4. Hanke hindamine

4.1  Edukaks pakkumuseks loetakse kõige odavaima maksumusega pakkumuse esitaja.

5. Pakkumuse esitamise tähtpäev  5.09.2019   kell 13:00
Pakkumus esitada hankija e-posti aadressile hanked@viljandi.ee  või aadressil Johan Laidoneri plats 5, Viljandi 71020.
