TÖÖVÕTULEPING nr 
Varblas,







märts 2017.a.

Varbla Vallavalitsus, asukohaga Vallamaja, Varbla küla Pärnumaa (registrikood 75000526) vallavanem Sivar Tõnisson isikus, kes tegutseb põhimääruse alusel (edaspidi Tellija)

ja
, Teehoiutööde tegevusluba nr , juhatuse liige isikus, kes tegutseb põhikirja alusel (edaspidi nimetatud “Töövõtja”) sõlmisid käesoleva töövõtulepingu (edaspidi nimetatud “Leping”) alljärgnevatel tingimustel:

1. Lepingu objekt.
1.1 Varbla valla kruusakattega teede greiderdamine koos teeservade freesimise ja planeerimisega. Töömahtude täpsustus lepingu lisas vastavalt esitatud 27.03.2017.a hinnapakkumustele (lisa 1)
1.2 Töömahu muutmisi saab algatada objekti töökoosolekutel; nende sisu ning maht fikseeritakse objekti töökoosoleku protokollides.
1.3 Lepingu tõlgendamisel lähtuvad nii Tellija kui ka Töövõtja VÕS §29 sätestatust.

1.4 Lepingu sõlmimise aluseks on Varbla Vallavalitsuse …….2017.a korraldus nr ……. „Valla kruusakattega teede greiderdamise ja teeservade freesimise ja planeerimise hinnapakkumiste heakskiitmine“ 
2. Lepingu dokumendid.
2.1 Käesolev mõlemapoolselt alla kirjutatud töövõtuleping.

2.2 Hinnapakkumise küsimise dokumendid.

2.3 27.03.2017.a esitatud hinnapakkumine.
3. Juhendmaterjalid:
3.1 Ehitusseadustik.

4. Töövõtu aeg.
4.1 Tööde alustamine peale töövõtulepingu allkirjastamist.

4.2 Tööde tähtaeg – 01.12. 2017. a. 
5. Töövõtu lepinguhind on:
Greiderdamise tund …………… koos käibemaksuta
Tolmutõrje tonn………………... koos käibemaksuga
Teeservade niitmise tund………….. koos käibemaksuga 
6. Maksete kord:

6.1 Tööde eest tasumise aluseks on Töövõtja poolt koostatud ja Tellija poolt alla kirjutatud teostatud tööde akt ja arve.

6.2 Töövõtja koostab teostatud tööde akti iga kuu lõppedes ja esitab selle Tellijale allkirjastamiseks. Aktis kajastatakse tegelikult tehtud tööde mahud. Tellijal on aega aktis fikseeritud mahtude kontrolliks 5 päeva.

Tellija tasub peale arve saamist 15 päeva jooksul.

6.3 Maksetähtaja ületamise korral rakendatakse viivistasu 0,05% tasumisele kuuluva arve summast iga viivitatud päeva eest.
7. Tellija ja töövõtja ja järelvalve esindajad:

 7.1 Tellija esindajaks on majandusnõunik Kaido Selberg tel. 4496460






(amet, nimi, telefon)

7.2 Töövõtja esindaja on juhatuse liige……………. tel. …………….






(amet, nimi, telefon )
8. Täiendavad kohustused:
8.1 Tellijal või tema poolt volitatud Järelevalve teostajal on õigus kontrollida tööde seisu ehitusobjektil ja nõuda selgitusi Töövõtja esindajalt. 
8.2 Teenõva ehitamiseks informeerib Tellija Töövõtjat võimalikest ohtudest allmaavõrkude osas ja teavitab tee ääres paiknevate kinnistute omanikke, et tähistada nähtavalt kinnistu piirimärke.
8.3 Töövõtja kohustub tagama tööde käigus ohutustehnika nõuete täitmise.
8.4 Töövõtja esitab Tellijale teehoiutööde päevikud.
9. Lahkhelide lahendamine
9.1 Lepingut võib muuta vaid poolte kirjalikult vormistatud kokkuleppel.

9.2 Võimalikud lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkulepet saavutamata lahendatakse vaidlused Pärnu Maakohtus.

Käesolev tööleping on koostatud kahes samaväärses eksemplaris, millest üks jääb Tellijale ja teine Töövõtjale.
Allkirjad:
Tellija
:




Töövõtja:
/Allkirjastatud digitaalselt/


/Allkirjastatud digitaalselt/
_______________



_______________

