Hanke nimetus: Aadressil Kulgu tamm, Narva tammi territooriumil asuva muru ja põõsaste niitmine. 
Kontaktisik: Sergei Valtsev, Eesti Energia AS haldusteenistuse Auvere haldusgrupi vanemspetsialist, mobiil 56454017, e-post: Sergei.valtsev@energia.ee
Tööde tähtaeg
· Muru ja põõsastiku esimene niitmine – kuni 31.07.2018. a;

· Muru ja põõsastiku teine niitmine – kuni 15.09.2018. a.
TEHNILINE ÜLESANNE

1. Tööde maht:

1.1. lisatud skeemil on niitmise ala tähistatud rohelise värviga, kogupind on 2,77 ha;

1.2. niidetud rohi, põõsad ja praht veetakse Kulgu tammi territooriumilt ära ja utiliseeritakse töövõtja kulul;
1.3. drenaažikraavi juures niita seespoolne nõlv kuni veepiirini;
1.4. põõsastik lõigatakse ära ka veega üleujutatud alal, sama kehtib ka drenaažikraavi ja veekoguäärsete kaldaribade suhtes.
2. Eritingimused:
2.1. Kulgu tammi seespoolne nõlv on kuni 40 kraadise kaldega;
2.2. tööde tegemiseks piirialal tuleb töötajate jaoks vormistada luba;
2.3. luba väljastatakse töövõtja taotluse alusel 3 tööpäeva jooksul.
