Vähempakkumise päring: 
„Kauri tee, Tuulemurru ning Pilliroo tänava (Alliku külas ja Laagri alevikus) ja Metsa tänava (Riisipere alevikus) jalgrattateede põhiprojektide koostamine“ 
PROJEKTEERIMISTÖÖD
HANKIJA
Saue Vallavalitsus

Tule tn 7
76505 Saue linn
HANKIJA VASTUTAV KONTAKT

Madis Aigro
Teedespetsialisti assistent
Telefon 505 7769
E-post madis.aigro@sauevald.ee 

1. PAKKUMUSE STRUKTUUR

Pakkumine esitatakse trükitult allkirjaõigusega isiku poolt allkirjastatuna või e-posti teel allkirjaõigusega isiku poolt digiallkirjastatult(koos kõikide nõutud lisadega).
1.1. Pakkuja poolt esitatav pakkumus peab sisaldama järgmiseid andmeid:

.1.1. Avaldus pakkumusel osalemiseks koos pakkumusega.
2.TÖÖDE KIRJELDUS

Vähempakkumismenetluse raames tuleb projekteerida: 
- Kauri tee jalgrattatee (Alliku küla)
- Tuulemurru ja Pilliroo tänava jalgrattatee (Laagri alevik)
- Metsa tänava jalgrattatee (Riisipere alevik)
Märkus: Projekteerimistingimustes viidatud teeületuskohta üle Metsa tänvava pole vajalik projekteerida. Kõigil kolmel objektil ei ole vajlik tänavavalgustuse ja tehnovõrkude ümberprojekteerimsit.
2.1. Hanke mahus on vajalik teha projekteerimistöid:
2.1.1 koostada eskiislahendused (kooskõlastada tellijaga)

2.1.2 koostada geoloogiliste uuringute välitööde aruanne:

· Kauri teel 1 asukohas

· Tuulemurru tänval ja Instituudi teel kokku 2 asukohas

· Pilliroo tänval 2 asukohas

· Metsa tänval 2 asukohas
2.1.3 koostada põhiprojektid, hankida kooskõlastused.
2.2. Pakkuja peab arvestama järgmiste täiendavate tingimustega:

2.2.1 kasutada töö koostamisel Hankija poolt hankedokumentide lisades esitatud olulisi dokumente:
- projekteerimistingimused (PT_Kauri tee ja Tuulemurru ning Pilliroo tänava jalgrattatee põhiprojekti koostamiseks);
- projekteerimistingimused (PT_Metsa tänava jalgrattatee põhiprojekti koostamiseks);

- Kauri tee geolaus; (Geoplus, detsember 2018)
- Tuulemurru ning Pilliroo tänava geoalus; (Geoplus, detsember 2018)
- Metsa tänava geolaus (Geoplus, detsember 2018)
- Maanteeamei tehnilised tingimused (Maanteeamet on andnud tagasiside, et jalgtee lubatakse projekteerida 5m ohutusvaheribaga. Tingimused väljastatakse peatselt.)
2.2.2 Hankija annab geoaluse esimese pildi  hiljemalt 19. detsember 2019. Hiljemalt 2. jaanua koos kõikide kooskõlastustega. Hinnapäring ei sisalda geoaluste tellimist

2.2.3 projekt anda Tellijale üle digitaalsel kujul
2.2.4 eskiislahenduste üleandmise tähtaeg on 1.02.2018
2.2.5 põhiprojekti üleadmise tähtaeg on 8.03.2018
3. PAKKUMUSE ESITAMISE TÄHTAEG JA TINGIMUSED

2.1.2 Pakkumus tuleb esitada 14.12.2018 kell 10:00 e-posti teel digiallkirjastatult madis.aigro@sauevald.ee  .

3.2 Õigeaegselt laekunud Pakkumused avatakse pakkumise tähtpäeval.
3.3 Pakkumuste avamise kohta koostatakse pakkumuste avamise protokoll, mis edastataksekõikidele Pakkumuse esitanud pakkujatele
3.4 Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi hankedokumentides esitatud tingimustest.
3.5 Hankijal on õigus tunnistada Pakkumus mittevastavaks ja lükata tagasi, kui see ei vasta hankedokumentide tingimustele või Pakkuja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid.
3.6 Pakkuja kõrvaldatakse menetlusest või ei kvalifitseerita kui:

3.6.1 Pakkujal ilmnevad riigihangete seaduse § 95 tulenevad pakkumismenetlusesest

kõrvaldamise asjaolud;

   3.6.2 Pakkujal on Eesti riigi või kohaliku maksuhalduri ees täitmata kohustusi;
   3.6.3 Pakkujal puudub kehtiv teede ehitusprojekti koostamise tegevusluba või MTR registreering või kutsetunnistus;

3.7. Hankija hindab ja võrdleb kõiki esitatud pakkumusi.

4. PAKKUMUSTE HINDAMINE JA EDUKA PAKKUMUSE VÄLJASELGITAMINE 

4.1. Pakkumuste hindamine:

4.1.1. Pakkumuste hindamise aluseks on madalaim hind.

4.1.2. Edukas on pakkumus, mille kogumaksumus on madalaim.

4.2. Hankijal on õigus pidada pakkujatega esitatud pakkumuste sisu, mahu ja hinna osas läbirääkimisi ning vajadusel korraldada täpsustatud pakkumuste esitamise voor lähtudes seejuures pakkujate võrdse kohtlemise printsiibist.

4.3. Hankijal on õigus lükata kõik pakkumused tagasi kui:

4.3.1. Kõik esitatud pakkumused ületavad päringu eeldatavat maksumust.
4.3.2. Ilmnevad muud asjaolud, mis muudava hanke korraldamise mittevajalikuks või võimatuks. 

5. MAKSETINGIMUSED

5.1
Hankija ei tee ettemaksu.

5.2
Tööde eest tasutakse arve alusel Hankija poolt järgmiselt:

-
I osamakse peale eskiislahenduste üleandmise-vastuvõtuakti allkirjastamist. 

-
II osamakse peale tehniliste põhiprojektide üleandmise-vastuvõtuakti allkirjastamist. 

5.3
Maksetähtaeg on vähemalt 14 päeva.
6. MUUD TINGIMUSED SEOSES HANKEDOKUMENTIDEGA

6.1. Pakkujad võivad küsida selgitusi Hankedokumentide sisu kohta ainult kirjalikult  sh e-posti või faksi teel. E-postiga loetakse küsimus esitatuks kui Hankija on Pakkujale edastanud teate küsimuse kättesaamise kohta. 

6.2 Hankija vastused saadetakse kirjalikult posti teel samaaegselt kõigile Pakkujatele kolme tööpäeva jooksul vastava päringu saamisest arvates.

6.3. Kui Pakkuja avastab Pakkumuse ettevalmistamise käigus Hankedokumentides vigu, vasturääkivusi või ebatäpsusi, on ta kohustatud sellest koheselt kirjalikult informeerima Hankija vastutavat isikut Madis Aigro  (madis.aigro@sauevald.ee).
Pakkuja nimi
PAKKUMUS
1.1 Käesolevaga esitame avalduse pakkumusel osalemiseks – Kauri tee, Tuulemurru ning Pilliroo tänava (Alliku külas ja Laagri alevikus) ja Metsa tänava (Riisipere alevikus) jalgrattateede põhiprojektide koostamine.

1.2  Samuti kinnitame, et meil ei esine riigihangete seaduse §95 kohaseid pakkumismenetlusest kõrvaldamise asjaolusid

1.3 Kinnitus, et nõustume kõikide hankedokumentide tingimustega, maksetingimustega, Pakkuja esitatud andmed on õiged ning Pakkuja on edukaks tunnistamise korral valmis sõlmima hankedokumentides esitatud tingimustega hankelepingu.  
1.4 Kinnitame, et meil on majandustegevuste registri (sh teede projekteerimiseks nõutav MTR  tegevusala liigil teeehitusprojektide koostamine).
1.5 Kinnitus, et meil on projekteerimistöö teostamiseks olemas nõutava tehnilise haridusega töötajad ja pakkuja poolt töö tegemiseks määratud spetsialistid suudavad oma töökoormuse juures lepingus nimetatud töö lõpetada tähtaegselt.
	Tööliigi kirjeldus
	Maksumus

	eskiislahenduse koostamine (3 asendit)
	

	Kauri tee JJT, Tuulemurru ning Pilliroo tänava JJT ja Metsa tänava JJT ehitusprojekitd (3tk)
	

	kokku
	

	km
	

	Kokku koos km
	



......


Juhatuse liige
PAGE  
1

