Pakkumuse küsimine Paide linna kõrghaljastuse hooldamiseks
Paides, 




   



12. veebruar  2019
Üldised andmed:

1. Hankija andmed: 

a. Paide linnavalitsus, Keskväljak 14, Paide

b. Kontaktisik: Rein Säinas, haldusspetsialist
c. Kontakttelefon: 383 8642, 5307 0664,  rein.sainas@paide.ee

2. Küsimuste korral saata küsimus aadressil: rein.sainas@paide.ee

3. Teenuse osutamise tähtaeg: kevadel töö tellimisest kuni 14.04.2019; suvel alates 15.07 – 6.08.2019 (vahtraid ja arukaski võib lõigata suvel)
4. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva.

5. Pakkumuse vorm: Pakkuja peab esitama hinnad punktis 4 toodud tabeli kujul ja täitma tabeli lõpus oleva küsimustiku kvalifikatsiooni kohta.  

6. Maksetingimused: vt punkt 3
7. Pakkumuse esitamise aeg:  26. veebruar 2019 
8. Pakkumuse esitamise viis: paberkandjal tuua/saata aadressil: Paide linnavalitsus, Pärnu 3, Paide 72712 või elektroonselt saata e-aadressil rein.sainas@paide.ee.

1. Osutatavate teenuste ja tehniliste tingimuste loetelu:

1.1. Teostada allolevas tabelis loetletud puude hooldustöö vastavalt punktis 4 toodud pakkumise tabelis määratud tööliigile (kas hooldus, vormi vm lõikus).

1.2. Pakkujal on õigus objektidega tutvuda. Objektidega tutvumiseks võtta ühendust Paide linnavalitsuse haldusspetsialistiga: Rein Säinas, telefon 5307 0664, e-post rein.sainas@paide.ee.

1.3. Töö tegemiseks vajalikud vahendid ja tehnika on töövõtja poolt.

1.4. Tellijale ja kolmandatele isikutele töö käigus tekitatud kahjud hüvitab töövõtja.

1.5. Koristada ja utiliseerida tekkivad jäätmed. Tekkinud oksaprahi saab üle anda Ruubassaare tee 8. Tekkivaid oksajäätmeid ei tohi jätta tänava äärde kauemaks kui 24 h (v.a. kokkleppel tellijaga). NB! Kuni äraviimiseni peab kokkukogutud oksapraht olema ladustatud korrektselt (oksapraht ei tohi olla ladustatud otsapidi sõiduteele ega selliselt, et see raskendaks jalakäijate liikumist), töövõtja vastutab oksaprahi ladustamisega seonduvate probleemide/tagajärgede eest. 

1.6. Töövõtja peab arvestama vajadusel tänava sulgemisloa võtmisega ja/või liikluse ümberkorraldamisega vastavalt liiklusseaduses ja määruses „Teede ja tänavate sulgemise eeskiri“ sätestatud nõuetele. Liikluse sulgemise loa saab taotleda linnavalitsuselt, igasugune liikluse ümberkorraldamine ilma liikluse sulgemiseta kooskõlastada eelnevalt linnavalitsusega;    

1.7. Töövõtja kohustus on teavitada tellijat töö objektiks olevate alleede seisukorrast, kui need kujutavad ohtu kolmandatele isikutele (teha ettepanek ohtliku puu likvideerimiseks). Ohtliku puu raiumise tellimise otsustab tellija.
1.8. Pakkumisse tuleb arvestada kõik selles pakkumises eelpool nimetamata tööd, mis on vajalikud lõpptulemuse saavutamiseks.
1.9. Tellijal on õigus teha allolevas tabelis toodud töömahus muudatusi, sh arvata tööde mahust objekte välja. 
1.10. Vahtrate lõikus tuleb teostada hiljemalt 6. augustiks (enne Arvamusfestivali). 

1.11. Tabelis toodud tööliikide seletus:
1.11.1. hoolduslõikus – kuivanud ja ohtlike okste eemaldamine, sõidutee kohal kuni 5 m kõrguste okste eemaldamine, puude valguslõikus ja võrasse sissekasvavate okste eemaldamine, valgustite ees valgust varjavate okste eemaldamine, eelmiste aastate lõikamiskohtades vohavate võrsete eemaldamine, minimaalne võra kujundamine (vajadusel eemaldada võra kuju moonutavad oksad), vajadusel puudele tugivööde paigaldus;

1.11.2. vormilõikus - varem kerakujuliseks lõigatud puuvõral juurdekasvu tagasilõikamine;
1.11.3. noorte puude lõikus – eesmärk tänavapuu võra kujundamine.
2. Kvalifitseerimistingimused:

2.1. Töid teostab arborist – pakkuja peab omama arboristi kutsetunnistust või esitama selle sisseostetava teenusena (esitada kutsetunnistuse koopia). Kvalifikatsiooni tõendamiseks peab pakkuja esitama koos pakkumise tabeliga tabeli all küsitud info (andmed läbitud õppeasutuse ja andmed sarnaste tööde kohta).Kui pakkuja tugineb pädevuse tõendamisel teise isiku näitajatele, esitab pakkuja selle kohta teise isiku nõusoleku.
3. Maksetingimused.
3.1. Töövõtjal on õigus akteerida tegelikult teostatud töid. 

3.2. Tööde vastuvõtmine fikseeritakse pakkuja poolt koostatud üleandmis-vastuvõtmisaktiga (tööd vaadatakse reaalselt kohapeal üle).

3.3. Tellija tasub tööde eest 14 päeva jooksul aktsepteeritud akti alusel arve esitamisest arvates.

4. Pakkumise vorm:

	Jrk nr
	Asukoht
	Tk       
	Tööliik
	Puu liik
	Töö teostamise tähtaeg
	Hind ilma km-ta

	1.
	Karja tn (Mekist Tervisekeskuse poole)
	9
	vormilõikus
	vaher
	6.august*
	

	2.
	Lai 33
	24
	vormilõikus
	pärn
	14. aprill
	

	3.
	Lai tn-l Lai 13-Soo lõik
	3
	vormilõikus
	pärn
	14. aprill
	

	4.
	Pikk 3
	3
	vormilõikus
	Pärn
	14. aprill
	

	5.
	Pärnu tn Pärnu 133-Pärnu 137
	14
	vormilõikus
	pärn
	14. aprill
	

	6.
	Raudtee tn
	17
	vormilõikus
	vaher
	6. august
	

	7.
	Väike-Aia 2 ees
	6
	vormilõikus
	pärn
	14. aprill
	

	8.
	Tallinna tn 12 ees
	12
	vormilõikus
	pärn
	14. aprill
	

	9.
	Vaksali tn Uus 2 piirnev ala
	3
	vormilõikus
	hõberemmelgas
	14. aprill
	

	10.
	Lai 12 ees
	3
	vormilõikus
	pärn
	14. aprill
	

	11.
	Rahu tn
	10
	vormilõikus
	pärn
	14. aprill
	

	12.
	Tiigi tn
	23
	vormilõikus
	pärn
	14. aprill
	

	 13.
	Pikk 38, 42 ees
	5
	hoolduslõikus
	tamm, pärn
	14. aprill
	

	14.
	Raudtee tn 97 piirneval alal
	7
	hoolduslõikus
	Pärn
	14. aprill
	

	15.
	Suur-Aia tn algus
	13
	hoolduslõikus
	pärn
	14. aprill
	

	16. 
	Rüütli 27
	1
	hoolduslõikus
	saar
	14. aprill
	

	17.
	Karja tn spordihoone - MEK
	6
	hoolduslõikus
	hobukastan
	6.august
	

	18.
	Keskväljak**
	17
	hoolduslõikus
	pärn
	14. aprill
	

	19.
	Kure tn Kure 16 piirneval alal
	5
	hoolduslõikus
	tamm
	14. aprill
	

	20.
	Lai tn (Tallinna – Lai 3)
	6
	hoolduslõikus
	pärn
	14. aprill
	

	21.
	Lai tn Soo-Tiigi lõik
	38
	hoolduslõikus
	saar, vaher
	6.august
	

	22.
	Pikk tn kiosk
	1
	hoolduslõikus
	pärn
	14. aprill
	

	23.
	Tallinna 1 (kiriku taga)
	6
	hoolduslõikus
	tamm
	14. aprill
	

	24.
	Pärnu tänav
	285
	hoolduslõikus
	tamm, pärn,vaher
	14. aprill
	

	25.
	Tallinna 19***
	1
	hoolduslõikus
	pärn
	14. aprill
	

	26.
	Uus 41 ees
	2
	hoolduslõikus
	hobukastan
	6.august
	

	27.
	Vaksali tn-l Pärnu 64 kinnistuga piirnevad puud
	2
	hoolduslõikus
	pärn
	14. aprill
	

	28.
	Vaksali haljasala
	3
	hoolduslõikus
	sirel, saarvaher
	14. aprill
	

	29.
	Vee 8****
	1
	hoolduslõikus
	pärn
	14. aprill
	

	30.
	Tööstuse 28 ees
	1
	hoolduslõikus
	hõberemmelgas
	14. aprill
	

	31.
	Veski 11***** (Tln 33 krundi taga)
	1
	hoolduslõikus
	saar
	14. aprill
	

	32.
	Pärnuvälja noored puud
	11
	noorte puude lõikus
	pärn
	14. aprill
	

	33.
	Lai 41******
	1
	hoolduslõikus
	hõbehaab
	14. aprill
	

	
	Tugivööde paigaldus
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Kokku
	

	
	
	
	
	
	KM 20%
	

	
	
	
	
	
	Pakkumuse hind kokku
	


*- suvine lõikus
** - lisaks hoolduslõikusele 4 tugivöö paigaldus 
*** - võra vähendamine kuni 15%
**** - võra vähendamine (külgoksi ca 3 meetri võrra)
***** - võra vähendamine 
****** - tugivööde vahetus, võra vähendamine
Pakkuja kvalifikatsioon: ______________________________________________________





(õppeasutuse nimi, omandatud kutse, lõpetamise aasta)

Teostatud tööde nimekiri esitada järgneva tabeli kujul: 


	Jrk nr
	 Objekt

	Lepingupartner
	Töö teost. aasta

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


