Hanketeade
Viljandi Linnavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust hankele „Paalalinna kooli sissesõidutee”.
1. Üldandmed
Hankija:          Viljandi Linnavalitsus
Registrikood:
75005222
Aadress:          Linnu tänav 2, 71020 Viljandi (tel 435 4710)

E-post:

viljandi@viljandi.ee
Kontaktisik: 
Riho Tipp, tel 5194 7991, e-post riho.tipp@viljandi.ee
2. Töö kirjeldus

Töö sisuks on Viljandi Paalalinna kooli tagumise juurdepääsusutee ning parkimisplatsi osaline rekonstrueerimine. 
3. Tehniline kirjeldus
3.1. Olemasolev vana asfaltkate tuleb lammutada ja utiliseerida.

3.2. Aluse väljakaevel eemaldada ehituseks sobimatu pinnas. Osaline olemasolev ehituseks sobiv kruusalus kasutada tagasitäiteks või mitte välja kaevata.

3.3. Uue aluse ehitamisel rajada alumine kiht kruus-liivast, pealmine kiht paekivikillustik.

3.4. Tee ning platsi kalded rajada selliselt, et sajuvesi jookseks hoonest eemale.
3.5. Asfalteerida hoone soklini. 

4. Pakkumuse esitamine ja töö teostamine 
4.1. Pakkumus esitada hanketeate lisa 1 kohasel vormil e-posti aadressile hanked@viljandi.ee, fail peab kandma märget ,,Paalalinna kooli sissesõidutee”.
4.2. Pakkumuse esitamise tähtpäev on 27.05.2019, kell 10:00.
4.3. Objekti valmimise tähtpäev on 14.06.2019.
5. Tööde aluseks võetakse lähtematerjalid
5.1. Teedeehitusmaterjalid. EVS-EN 12271:2007.

5.2. Sideainetele esitatavale marginõuded AL ST 1-02 L3.
5.3 Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (Maanteeameti peadirektori 30.12.2010 käskkiri nr 383).
5.4. Teetööde tehnilised kirjeldused (Maanteeamet).
5.5. Asfaltsegud. EVS 901-3:2009 Tee-ehitus. Osa 3.
5.6. Sidumata segud. Spetsifikatsioon. EVS-EN 13285:2007.
5.7. Ülejäänud kehtivad standardid ja õigusaktid.
6. Tööde eest tasumine
6.1. Hanke tulemusena fikseeritud tööde teostamise eest makstavaks tasuks on pakkumuse esitatud tööde maksumus, millele lisandub käibemaks.
6.2. Tasumine toimub ühes osas hankija/tellija poolt aktsepteeritud tööde üleandmise-vastuvõtmise akti alusel koostatud arve alusel.
6.3. Hankija ei tee tööde teostamiseks ettemaksu.
7. Nõuded pakkujale ja pakkumusele
7.1. Pakkumuse maksumus esitada vormikohasel pakkumuse esildisel (vorm esitatud HD lisa 1). 7.2. Pakkuja peab esitama hankijale järgmised dokumendid:
7.2.1 HD lisa 2 kohased kirjalikud kinnitused;
7.2.2. pakkuja andmed: ärinimi, regitrikood, telefon, e-posti aadress, kontaktisiku ja pakkumuse allkirjastaja nimed;
7.2.3. pakkumuse esildise.
7.3. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

8. Pakkumuste avamine ja hindamine
8.1. Avamise protokoll edastatakse kirjalikult kõikidele pakkumused esitanud pakkujatele kolme tööpäeva jooksul pakkumuste avamise kuupäevast arvates.
8.2. Hinnatakse nõuetele vastavaid pakkumusi.
8.3. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on hind, hinnatakse maksumust koos käibemaksuga. 
8.4. Edukaks pakkumuseks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.
9. Täiendav teave
9.1. Hankija kontaktisikuks on lihthanke eest vastutav isik Riho Tipp.
9.2. Küsimused hankijale esitada e-posti aadressile hanked@viljandi.ee.
9.3. Hankija esitab kõik selgitused hankedokumendi kohta üheaegselt nii selgitusi küsinud isikule kui ka kõigile huvitatud isikutele, kellele on väljastatud hankedokument.
9.4. Tööde teostamiseks sõlmitakse hankeleping. 
9.5 Hankijal on õigus pakkumused tagasi lükata kui:
9.5.1. pakkumus ei ole tunnistatud hankedokumendis toodud tingimustele vastavaks;
9.5.2 pakkumuste maksumused on hanke eeldatavast maksumusest sedavõrd suuremad, et ületavad hankija eelarvelisi võimalusi.
9.6. Hankijal on õigus teha pakkujatele peale pakkumuste esitamist ettepanek läbirääkimiste pidamiseks. Läbirääkimiste käigus täpsustatakse hankija eesmärki ja tööde teostamise tingimusi. Läbirääkimiste tulemusena võib hankija anda pakkujatele võimaluse korrigeeritud tingimuste alusel esitada uus pakkumust. Läbirääkimiste pidamine ei ole hankija jaoks kohustuslik.
11. Lisad
11.1. Lisa 1 – Pakkumuse esildis
11.2. Lisa 2 – Pakkuja kinnitused ja andmed
1

