Tehniline kirjeldus

Lähteülesanne

1. Võtta eelregistreeritud elanikelt vastu ja käidelda eterniidijäätmeid (kood 17 06 05*).

2. Jäätmete vastuvõtukogus on hinnanguliselt 100 tonni. Tellija jätab endale õiguse lepingu sõlmimisel jäätmete vastuvõtukogust vastavalt pakkumuse tulemusena selguvale hinnale muuta.

3. Teenust osutatakse Jõgeva vallas Vaimastvere, Palamuse, Torma, Siimusti ja Kuremaa piirkondades.

4. Teenus on jäätmete üleandja jaoks tasuta.

5. Kogumisring viiakse eeldatavalt läbi 2020. a septembri- ja oktoobrikuu jooksul, kui ei lepita kokku teisiti.

6. Kogumisring toimub viies kohas ja ühes kohas peatumisaeg on 3 tundi. Kogumise kuupäevad kooskõlastatakse Tellijaga hiljemalt 2 nädalat enne kogumise algust, kui ei lepita kokku teisti.

7. Kogumiskohtades kogutakse eterniidijäätmeid konteineri(te)sse. Igas kohas planeeritakse vastu võtta hinnanguliselt 20 tonni eterniidijäätmeid.

Nõuded

1. Täitjal peab olema teenuse osutamiseks vastav jäätmeluba või keskkonnaluba.

2. Täitja peab tagama, et eterniidijäätmete kogumiseks kasutatavatesse konteineritesse on jäätmete toojal võimalik jäätmeid mugavalt ja ohutult laadida ning vajadusel aidata eterniidijäätmete laadimisel. Transpordi kogumiskohani peab tooja ise organiseerima.

3. Eterniidijäätmete hulka mittekuuluvate jäätmete eest Tellija ei tasu.

4. Eelregistreerimisel esitatakse eeldatavad kogused. Lähteülesande punkt 7 toodud koguste ületades koheselt informeerida Tellija kontaktisikut.

5. Täitja peab kogumiskohtade lõikes sinna toodud eterniidijäätmete üle toojapõhist arvestust. Tellija annab kogumisiringi eel eelregistreeritud elanike ja eterniidijäätmete koguste nimekirja.  Täitja esitab vastavad arvestuslehed Tellijale hiljemalt 2 tööpäeva jooksul pärast igat kogumispäeva.

6. Täitja peab igas kogumiskohas kogutud eterniidijäätmete summaarse koguse kohta kaalupõhist arvestust. Igas kogumiskohas kogutud jäätmete kaalumise kohta koostatakse kirjalik kaalumisakt või muu dokument, kus on näidatud jäätmete kogus ja vastav kogumiskoht. Täitja esitab arvestuslehe Tellijale koos kaalumisdokumentidega hiljemalt 2 tööpäeva jooksul pärast igat kogumispäeva ja koos töö üleandmise-vastuvõtmise aktiga.