Lisa 2

TEHNILINE  KIRJELDUS

- ÜLDine 1.1; Hanke nimetus; Muuga sadama Hoidla tee ringristmiku remont Lihthange. 1.2; Töövõtu vorm; peatöövõtt. 1.3; Töö tähtaeg; 1 (üks) kuu peale lepingu sõlmimist.

- HANKE KIRJELDUS 2.1; Muuga sadama territooriumil asuva Hoidla tee ja viaduktide vahel ringristmiku liikluskorralduse muutmine ja seoses sellega tööde teostamine käesoleva Tehnilise kirjelduse, selle lisade, Pakkumuse maksumuste tabeli ja hankelepingu vormi kohaselt.. 2.2; Tööde ajakava koostamine ja kooskõlastamine tellijaga (töödega tuleb alustada mitte hiljem kui 7 kalendripäeva jooksul peale lepingu sõlmimisest).. 2.3; Tööohutuse plaani koostamine.. 2.4; Keskkonnakaitse plaani koostamine.. 2.5; Ehitusdokumentide vormistamine (vt Lisa 2.4 ).

3. TÖÖ KORRALDAMISE TINGIMUSED JA NÕUDED 3.1; Töö korraldamise hindamisel peab pakkuja arvestama sadama eeskirja nõuetega (vt www.ts.ee) ja alljärgnevaga: - Töö tehakse Muuga sadama vabatsoonis, autotranspordi liiklusohtlikus tsoonis. - Töö ei tohi takistada sadama igapäevast tootmistegevust, autoliiklust ega sadamateenistuste ja operaatorettevõtete igapäevast tootmistegevust, millest tulenevalt võivad tekkida seisakud. - Sadama tootmistegevusest tingituna tuleb Töövõtjal teede hõivatuse tõttu muuta operatiivselt tööfronte. Tellija ei hüvita Töövõtjale tähtaegade ületamisest tekkinud kulusid. - Tellija ei vastuta Töövõtja ees ühegi tööseisakust või ilmastikuoludest tingitud täiendava kulutuse või tekkinud kahju eest. - Iga tööetapp esitada Tellijale vastuvõtmiseks eraldi. Ajavahe asfaltkatte freesimisest uue asfaltkihi paigaldamiseni ei tohi olla suurem kui üks kalendripäev. - Tee liikluseks sulgemise korral: - kooskõlastada eelnevalt liikluse sulgemise võimalused, tingimused ja aeg sadama ning territooriumi kasutavate operaatorettevõtete teenistustega; - lahendada ja kooskõlastada sadamateenistustega liikluse korraldus; - paigaldada teedele ajutised liikluse ümberkorraldusmärgid.. 3.2; Töötamiseks sadamas (sh objekti külastuseks) tuleb taotleda alljärgnevad load ja kooskõlastused: 3.2.1 sõidukite ja isikute pääs sadamasse - e-posti aadressil: luba.muugasadam@ts.ee (vt AS Tallinna Sadam sadamaaladele sissepääsu kord aadressil: http://ts.ee/taotluste-vormid-rakendused 3.2.2 töökorraldus, ajakava ja ehitusmaterjali - Muuga sadama haldusjuht j.toiger@ts.ee ladustamine , ohutusalane instrueerimine ja - Muuga sadama infrastruktuuri osakond g.filatova@ts.ee ühistegevuse kokkulepe - territooriumi kasutavad operaatorettevõtted 3.2.3 ehitusmaterjali, seadmete ja masinate - Muuga tollipunkt sisse- või väljavedu 3.2.4 ehitustegevusega seonduvate - kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakond keskkonnaaspektide loetelu ja tegevuskava e.kaasik@ts.ee oluliste keskkonnaobjektide kontrolli all hoidmiseks 3.2.5 tööohutuse plaan - ohutuse osakond s.lohmus@ts.ee.

4. KVALITEEDINÕUDED 4.1; Töö tuleb teha: MKM määruse nr 132, 2004 Teehoiutööde tehnoloogianõuete ja EVS 901:2009 standardite kohaselt.. 4.2; Asfaldist katendikihtide ehitamise juhendi kohaselt (alates 01.01.2011).. 4.3; Kasutatavatel materjalidel peavad olema toimivusdeklaratsioonid ja/või -sertifikaadid..

5.TÖÖVÕTJA ENERGIAGA VARUSTAMINE EHITUSE AJAL 5.1; Tellija annab töövõtjale vajaduse korral tööks vajalikud elektri- ja veevõtuühenduskohad.. 5.2; Töövõtja paigaldab omal kulul ajutised elektri- ja veevarustuse paigaldused koos arvestitega.. 5.3; Töövõtja tasub ehituse käigus tarbitud elektri- ja vee eest arvestinäitude alusel AS-le Tallinna Sadam.. 5.4; Elektrienergia, vee tarbimise ja kanalisatsiooni vastuvõtmise eest tuleb tasuda AS Tallinna Sadam turuloaga määratud tegevuspiirkonnas elektrienergia ja vee müügi hinnakirja kohaselt. (tariifid vt aadressil: https://www.ts.ee/energeetika/).