Hankija soovib tellida projekteerimistöid Aruküla mäe vaatetorni ehitustöödeks. Projekteerimistööde täpsed kirjeldused on toodud järgnevates projekteerimistööde lähteülesannetes.

Lähteülesanne  Aruküla mäe vaatetorni ehitamise projekteerimistöödeks

Käesoleva hanke objektiks on Aruküla mäe vaatetorni projekteerimistööd, aadressil Aruküla, Kaarepere küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa, katastritunnus 57801:001:0156, vastavalt tööde kirjeldusele ja muudes hanke alusdokumentides sätestatud tingimustel, mahtudele ja nõuetele.

Projekteerimistööde eesmärgiks on saada Aruküla mäele vaatetorni eelprojekt, et hankija saaks välja kuulutada ehitus- ja projekteerimistööde hanke ning mille maht ja sisu vastab standarditele ja EVS 932:2017 (Ehitusprojekt) ja Majandus- ja taristuministri määrusele nr  97 17.07.2015 (Nõuded ehitusprojektile).

Projekteerimistööde käigus tuleb:

koostada ehitise projekt vastavalt tellija poolt esitatud asendiplaanile, käesolevale lähteülesandele ja muudele alusdokumentidele (vt. lisad);

- koostada eskiisprojekt

- koostada eelprojekt

- koostada projekti tööde organiseerimise osa, sh:

  - materjalide ladustamise kohad;

  - arvestada seadustest tulenevaid kitsendusi;

  - vajadusel seada transpordile ja ehitustehnikale piirangud(rasketehnika juurdepääs ning mahud);

  - ehitusaegne jäätmekäitlus.

- koostada rajatiste hooldusjuhend

- hankida vajalikud mõõdistused, load ja kooskõlastused

  - vajaliku suuruse ja tihedusega geoalus

  - groloogilised uuringud

  - projekteerimistingimustes määratud kooskõlastused ametkondadelt ja võrguvaldajatelt

  - ehitusluba. Ehitusloa väljastamise riigilõivu tasub Tellija

  - vajalikud kooskõlastused

1. VAATETORNI EESMÄRK

Tartu-Jõgeva maanteed mööda Kaarepere asulale lähenedes püüab kõigepealt pilku Arukülast läänes olev väike, kuid väga ilmekas ja kõrge voor - Aruküla mägi. See on "paljas" ning seetõttu väga hästi jälgitav. Voore kõrgus jalamilt on 48 m, üle merepinna 108 m. Voore Aruküla-poolsel nõlval on üksik kuusetukk. Rahvas kutsub seda Kalevipoja kuusikuks.

Aruküla mäele on rajatud discgolfi ehk taldrikugolfi rada. Aruküla mäel paiknes üks Struve meridiaanikaare mõõdistamise punktidest, mis on ka tänapäeval tähistatud.

Rajatavast Aruküla vaatetornist avanevad vaated vooremaa maastikule.

Projekteeritav torn peab olema kasutuseks kõlbulik vähemalt 40 aastat.

Vaatetorn on avalikuks kasutamiseks.

2.	RAJATISTE TEHNILISED ANDMED, NÕUDED

1. Metallsõrestiktorn, kahe vaateplatvormiga, mille minimaalne kõrgus maapinnast on (vähemalt 30  m). Piirete projekteerimisel kasutada metallkonstruktsioone, trepivõrede ja platvormi piirete võrede tiheduse juures arvestada, et torni külastavad ka lapsed. Treppide projekteerimisel tuleb arvestada, et kandev konstruktsioon s.h   treppide astmed, vaateplatvormid ja piirdekonstruktsioonide raamid peavad olema metallist, mille sees kasutada vajadusel sügavimmutatud puitu. Puitu kasutada mõeldes edasise hooldusvajaduse lihtsusele ning mõelda puidu ekspluatatsiooni aja möödumisel selle välja vahetamise lihtsusele (võimalik teostada ilma rasketehnikat kasutamata).

2. Tornile projekteerida päikeseenergial (päikesepatareidel) töötav valgustus.

3. Tornile projekteerida  piksekaitseseade.

4. Vaateplatvormidele projekteerida infotahvlid, millel asetsevalt kaardilt saab leida erinevate paikade suuna koos kirjeldusega.  Torni alla projekteerida puidust teabetahvel ja ohutusalast väljapoole 2 istepinki.

5. Torni ümber projekteerida ohutuspiire ühe sissepääsuga ohualasse.

6. Projekteeritav torn peab konstruktsiooniliselt sobima muu puhkeala taristuga.

7. Lõplik materjali valik tuleb projekteerimise käigus kooskõlastada tellijaga.

3. PROJEKTEERIMISTÖÖDE TÄHTAJAD

Projekteerimistööde kõikide etappide teostamiseks alates hankelepingu sõlmimisest on 3 kuud

Projekteerija kohustus osutada mõistlikus mahus kaasabi ehitustööde käigus tekkivate projektiga seotud küsimuste lahendamisel lõpeb ehitustööde lõppemisega

9. LISAD:

Lisad:

asendiplaan