[image: image1.png]















LÄÄNE-NIGULA VALD


KULLAMAA  OSAVALLAVALITSUS
13.09.2022 nr 4-2/22-50-1 
Väikehange
Turpla-Metsaääre tee kruuskatte kapitaalremont.
Hinnapakkumise lähteülesanne         
1. Hankija on Kullamaa Osavallavalitsus (reg kood 77000602), aadress Vallamaja, Kullamaa küla, Lääne-Nigula vald 90701 Läänemaa.

1.1 Kontaktisik Kullamaal: Jaanis Samberk majandusjuhataja tel 47 247 64, 56568373 e-post jaanis.samberk@laanenigula.ee.

     Hanke eesmärk: Turpla-Metsaääre tee Sirbikujulise profiiliga katte ehitus koos purustatud kruusa lisamisega paksusega 10 cm.
	 
	Tee number
	Tee nimi
	Töö kirjeldus
	Tee pikkus m
	Tee laius m
	Pind m2
	Kogus m3
	Ühiku hind
	Maksumus

	 
	 
	 
	KULLAMAA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3420038
	Turpla-Metsaääre tee
	Sirbikujulise profiiliga katte ehitus koos purustatud kruusa lisamisega paksusega 10 cm
	1530
	3,5
	5355
	536
	 
	 


NB! Pakkumisele eelnevalt on võimalik objektiga tutvuda tööpäevadel 9.00-16.00. Töövõtja peab arvestama asjaoluga, et eelnevalt objektiga tutvumata tehtud 
pakkumuste puhul hilisemaid nõudeid töömahu suurenemise osas ei arvestata.

2. Hankeobjektil  tehtavaid töid on tellijal õigus vähendada  kui eelarves ettenähtud vahendid ei võimalda tööde teostamist kogu mahus.

3. Hankija valib töövõtjaks  soodsaima pakkumise teinud ettevõtja.

4. Hankijal on õigus tunnistada hange osaliselt või täielikult nurjunuks kui tööde maksumus ületab eelarves ettenähtud vahendid.

5. Tööde teostamise tähtaeg  ja arvete esitamine

5.1 Tööde teostamise eeldatav aeg on oktoober 2022;
5.2 Töövõtjal on õigus leppida kokku tööde teostamise tähtaeg, sõltuvalt reaalsetest võimalustest ja vajadustest.

5.3 Tööde eest tasumine toimub 30 päeva jooksul peale tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist.

6. Pakkuja esitab hinnapakkumised vormis, millele on kantud  hind või mis võimaldab hinna arvutamist. Pakkumises on hind toodud käibemaksuta ja käibemaksuga. Juhul kui pakkuja ei ole käbemaksukohuslane tuleb pakkumisele teha vastav märge. 

7. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 19.09.2022., pakkumuse kehtivus minimaalselt 60 päeva.

7.1 Pakkumised esitada elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna.

7.2 Pakkumise allkirjastab ettevõtte juht või tema poolt kirjalikult volitatud isik

7.3 Pakkumised esitada aadressil kullamaa@laanenigula.ee
7.4 Juhul kui pakkuja soovib pakkumise esitada kinnises ümbrikus, tuleb pakkumine allkirjastada omakäeliselt, ümbrikule lisada märge  „Pakkumus mitte avada enne 19.09.2022“ ning määratud tähtajaks saata ümbrik tähtkirjaga aadressil: Vallamaja, Kullamaa küla 90701, Lääne-Nigula vald, Läänemaa.
Lähteülesande koostas: Jaanis Samberk
                                       majandusjuhataja
Vallamaja                                           Telefon 472 4760                                                      Arvelduskontod: Lääne-Nigula      

Kullamaa küla 90701                         E-post: kullamaa@laanenigula.ee                             EE021010602005778000 SEB Pank                                                                                  

Lääne-Nigula vald                                          www.laanenigula.ee                                      EE722200001120149659 Swedbank

Lääne maakond                                                                                                                     EE831700017003565658 Luminor                             

Reg kood 77000602
2

