Hanke lähteülesanne –  Mõisa Allee 9-6, Kolga alevik sanitaarruumide rekonstrueerimine
1. Hanke nimetus

Mõisa Allee 9-6, Kolga alevik sanitaarruumide rekonstrueerimine
Hankemenetluse liik

Ehitustööd, alla lihthanke piirmäära jääv hange
2. Hanke teostamise aeg / periood

Tööd on vajalik teostada hiljemalt 12.12.2022.
2.1 Ruumides kavandatavad rekonstrueerimistööd  tuleb teostada vastavalt lähteülesande Lisale 1 - Tehniline kirjeldus ja Lisale 2 Mõisa Allee 9-6, Kolga alevik sanitaarruumide rekonstrueerimise hinnapakkumise vormis kirjeldatule.
Kõik tööde mahud kooskõlastatakse objektil koos valla esindaja Kair Tammeliga enne tööde algust.     
3. Üldised tingimused 

Seadusest tulenevad tingimused
4. Tööde üleandmine
4.1 Tööde üleandmine toimub akti alusel, mille töövõtja esitab tellijale tööperioodi lõpus. Aktis näidatakse tehtud töö maht eelarve kirjete kaupa ja lisatakse kaetud tööde aktid ning vajadusel tööjoonised. Akti allkirjastavad tellija ja töövõtja esindaja.

4.2.Arve esitatakse elektrooniliselt. Arve esitamise aluseks on töövõtja ja tellija poolt allkirjastatud akt. Arve võib esitada paralleelselt akti allkirjastamisega.
5. Lisadokumendid

Lisa 1 - Tehniline kirjeldus
Lisa 2 – Mõisa Allee 9-6, Kolga alevik sanitaarruumide rekonstrueerimise hinnapakkumise vorm 
6. Lepingutingimused

Valla esindaja on lepingus juhtiv kommunaalspetsialist Kair Tammel 606 6374.
Objektiga tutvumiseks tuleb eelnevalt kokku leppida, Tööde eest tasutakse ühes osas. 
7. Pakkumuses esitada hinnapakkumise vormil Lisa 2 - Mõisa Allee 9-6, Kolga alevik sanitaarruumide rekonstrueerimise hinnapakkumise vorm. Pakkumuse (tööde kogumaksumus koos käibemaksuga) hindamise kriteeriumiks on vähim on parim.

Pakkumus esitada hiljemalt 31.10.2022 kell 11.00 meili aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee, märksõna „Mõisa Allee 9-6, Kolga alevik sanitaarruumide rekonstrueerimine“.
