Riigihange: Veskitammi tänava jalgtee ning Veskitammi tunneli juurde jalgrattaparkla ehitus


Lisa 3

AKT
LEPPETRAHVI MÄÄRAMISE KOHTA
..... ............... 2023 on töövõtjale ................ määratud leppetrahv tööde tegemise tehnoloogilistest nõuetest / lepingulistest kohustustest mittekinnipidamise eest. 

Leppetrahvid lepingu-, kvaliteedi-, tehnoloogia- ja liikluskorraldusnõuete rikkumise puhul määratakse ja vormistatakse tellija esindaja poolt. Leppetrahvi määramise kohta koostatud akti alusel esitab tellija töövõtjale nõude leppetrahvi tasumiseks.

	Märge määramise kohta
	Põhjus


	Leppetrahvi suurus eurodes

	
	Tööde, materjalide ja paigaldatavate asjade kvaliteedi kontrolliga seotud mõõtmiste, katsetuste ja muude tegevuste eiramise eest (nt asenduse kooskõlastamine)
	kuni 500 kord


	
	Tellija või omanikujärelevalve poolt tehtud pistelise proovi tulemusel kvaliteedinõuetest avastatud kõrvalekaldumiste eest, millest töövõtja ei ole kirjalikult teavitanud
	kuni 1000 kord


	
	Töövõtja poolt tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud dokumentides, autojuhi poolt objektile tarnitud materjali saatelehtedel, tööde vastuvõtu aruannetes või objektipäevikutes mittetõepäraste andmete esitamise eest
	kuni 1000 kord

	
	Kui töövõtja esindaja on objektil alustanud järgmise etapi töödega eelnevalt omanikujärelevalvet teavitamata (ehk loa saamist järgmise etapi töödega alustamiseks), eelmise etapi tööde korrektsete üleandmise protseduure vältides vms tegevused või tegevusetus, mis ei võimalda omanikujärelevalvel hinnata eelneva etapi tööde korrektsust ja kehtivatele juhendmaterjalidele vastavust 
	kuni 300 kord

	
	Objektipäevikute mitteõigeaegse või ebakohase täitmise või mittetäitmise eest
	kuni 100 kord

	
	Töövõtjaga seotud isikud ei kasuta objektil nõuetekohaseid ohutusveste või teel töötavad mehhanismid ei kasuta vilkureid.
	kuni 150 

	
	-sama, teistkordselt
	kuni 200

	
	-sama, iga järgneva korra puhul
	kuni 350

	
	Kõikide muude liikluskorralduse, liikluskorralduse teavitamise või tööohutuse alaste rikkumiste eest või kõrvalekaldumiste puhul lepingu dokumentides loetletud määrustest ja juhenditest
	kuni 150 

	
	-sama, teistkordselt
	kuni 200

	
	-sama, iga järgneva korra puhul
	kuni 350

	
	Alltöövõtja mittekooskõlastamise eest
	kuni 50 iga päeva eest

	
	Töövõtja projektijuhi/objektijuhi vahetuse tellijaga kooskõlastamata jätmise eest
	kuni 35 iga päeva eest

	
	Kindlustuslepingu või poliisi tähtaegse mitteesitamise eest
	kuni 100 iga päeva eest

	
	Garantiiaegse tagatise tähtaegse mitteesitamise eest
	kuni 100 iga päeva eest


	Tellija esindaja selgitused: 




Akti koostas:


(omanikujärelevalve)

(tellija esindaja)



